REELY – Roadmap Ufficiale MVP

Brand

Nome: Reely
Tagline: Too much content. Just swipe.
Concept: Sono annoiato → non so cosa fare → Reely mi fa decidere in 10 swipe.
Posizionamento: Antidoto alla paralisi da scelta nell’era dello streaming infinito.
Stile: Minimal, diretto, Gen Z, zero frizioni.

OBIETTIVO MVP

Creare un’app iOS minimal che:

- Permette swipe stile Tinder

- Ha 4 categorie: Movies / Music / Games / Books

- Dopo 10 swipe mostra consigli personalizzati

- Mostra rating, genere e breve trama

- Per la musica: preview + Open in Spotify

- Include login Apple

- Include preferiti e area personale

- È pronta per pubblicazione su App Store

ARCHITETTURA GENERALE

Backend (sviluppato su Windows)

- FastAPI

- PostgreSQL

- Docker

- Cataloghi:

  - TMDB (film)

  - Spotify (musica)

  - IGDB (giochi)

  - Google Books (libri)

- Algoritmo raccomandazione content-based

- Endpoint REST per:

  - Login

  - Swipe

  - Raccomandazioni

  - Preferiti

  - Next item per categoria

App iOS (sviluppata su Mac cloud)

- SwiftUI

- Sign In with Apple

- Tab bar

- Swipe deck

- Minimal UI

- Collegamento API backend

ROADMAP OPERATIVA

FASE 0 – Setup ambiente (Windows)

Obiettivo: preparare tutto per far girare il backend.

✔ Installare Docker Desktop
✔ Installare VS Code
✔ Creare cartella progetto swipe-recs
✔ Creare struttura base cartelle:

- swipe-recs/

  - infra/

  - backend/

  - ios/

Risultato: ambiente pronto.

FASE 1 – Backend Base Funzionante

Obiettivo: far partire API + database.

✔ Creare file docker-compose.yml
✔ Creare backend FastAPI
✔ Creare modelli DB (Users, Items, Swipes, Favorites)
✔ Avviare con:
docker compose up --build
✔ Verificare API su:
http://localhost:8000/docs

Risultato: API online e database collegato.

FASE 2 – Integrazione Cataloghi Reali

Obiettivo: avere contenuti veri nel database.

✔ Ottenere API key:

- TMDB

- Spotify

- Twitch/IGDB

- Google Books

✔ Implementare provider per ogni categoria
✔ Creare script seed per importare contenuti
✔ Riempire database con almeno:

- 1000 film

- 1000 brani/album

- 800 giochi

- 1000 libri

Risultato: feed infinito reale.

FASE 3 – Sistema Swipe + Raccomandazioni

Obiettivo: logica principale dell’app.

✔ Endpoint per salvare swipe
✔ Logica: dopo 10 swipe → genera consigli
✔ Algoritmo basato su:

- Genere

- Tag

- Rating

- Popolarità
✔ Generazione motivazione breve:
“Because you liked sci-fi and dystopian themes.”

Risultato: sistema intelligente ma minimal.

FASE 4 – Codice iOS (SwiftUI)

Obiettivo: costruire l’app frontend.

✔ Creare progetto iOS su Mac cloud
✔ Implementare:

- Login Apple

- Tab bar 4 categorie + profilo

- Swipe deck

- Schermata consigli

- Preferiti
✔ Collegare API backend
✔ Test su simulatore

Risultato: app funzionante.

FASE 5 – Spotify Preview + Link Out

Obiettivo: completare esperienza musica.

✔ Integrare preview 30 secondi
✔ Pulsante “Open in Spotify”
✔ Test link esterno

Risultato: musica completa per MVP.

FASE 6 – Testing & Rifinitura

✔ Migliorare UI minimal
✔ Migliorare velocità caricamento
✔ Gestione errori
✔ Ottimizzare algoritmo base

Risultato: app pronta per utenti reali.

FASE 7 – Pubblicazione

✔ Icona app
✔ Screenshot
✔ Descrizione App Store
✔ Caricamento su App Store Connect
✔ TestFlight
✔ Release